**Тема 13 0** Обеспечение комплектацией. Спецификации.

Для обеспечения ППР организуют общий ремонтный цикл.

**В ППР входит**

**ТО- техобслуживание**

**ТР - текущий ремонт**

**КР - капитальный ремонт .**

Согласно стандарту предприятия разрабатываются порядок и время организации ТО, ТР,КР.

Между ТО, ТР, КР есть время, в период которого необходимо обеспечить комплектацию для проведения плановых и неплановых мероприятий.

Временной интервал ремонтного цикла определяется из учета износа и достижения зоны постепенных отказов.

На основе временного интервала создают Календарный план.

Время оснащения рем. комплектами основывается не только на необходимости , но и возможности как по финансовым , так и по транспортным.

**Основа комплектации учитывает**

допоставка = необходимого - наличия.

срок годности = срок хранения - срок с начала поставки.

дата поставки = дата начало работ - время на транспортировку.

дата начала работ - из учета перегрузки складов и подсобных помещений

(согласно календарному плану).

**Обеспечение комплектацией**

Широкий круг задач по решению вопросов комплектации и спецификации возможно решать с помощью автоматизации

Таким образом в справочную информацию по оборотным и основным средствам, ТМЦ - товарно материальным ценностям можно ввести

такие пункты

- время поставки;

- срок годности;

- необходимый минимальный остаток;

составить список куда расходуется и кто подотчетное лицо.

Достаточно просто создать отчет, где будет фигурировать

а) дата поставки начальной по партии

б) срок хранения по партии

в) остаток срока хранения по партии.

г) остаток )ТМЦ / оборотных средств / основных средств).

Для учета организации ППР создать достаточно Справочник ППР и создать Журнал проведения ТО, ТР, КР , что позволит контролировать интенсивность проведения работ.

При выходе или износе элемента изделия необходимо пользоваться спецификацией = опись , где указана марка и номер элемента , что позволит быстрее организовать заказ в сервис центр.